ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
И ПЛАН РАБОТ

по итогам созвона от 10 июля 2026 года

AI-платформа массового управления Telegram-профилями

Документ преобразует разговорную транскрипцию в рабочее ТЗ. Формулировки ниже разделены на подтверждённые задачи, архитектурные решения и вопросы, требующие отдельного согласования.

# 1. Цель проекта

Создать масштабируемую платформу управления большим количеством Telegram-профилей с безопасной сетевой инфраструктурой, прогревом, нейрокомментингом, нейрочатингом, парсингом каналов, автоматизациями, централизованными логами и аналитикой. Архитектура должна допускать дальнейшее подключение Instagram и генеративного контура на базе ComfyUI.

# 2. Приоритетный план работ

| Приоритет | Этап | Зачем | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Зафиксировать архитектуру профилей, прокси, статусов и блокировок | Без этого нельзя безопасно масштабировать остальные модули. | Архитектурная схема + правила состояний |
| P0 | Исправить критические сценарии выбора и переназначения профилей | Исключить случайный захват профилей из других модулей и использование непрогретых профилей. | Рабочие проверки, подтверждения и аудит |
| P0 | Спроектировать цели, базу знаний и лидовую логику AI-модулей | Нейрочатинг должен вести диалог к цели, а не генерировать случайные сообщения. | Спецификация Goal/Knowledge/Lead flow |
| P1 | Переработать логи, Help Center и ключевые экраны нейрокомментинга | Сделать текущий интерфейс понятным и пригодным для операционной работы. | Обновлённые UI и переходы |
| P1 | Доработать выбор целевых каналов и парсер | Дать сотруднику возможность отбирать каналы осознанно, а не целыми папками вслепую. | Каталог каналов, фильтры, результаты, экспорт |
| P1 | Ввести задачи и автоматизации | Каждый запуск должен иметь статус, прогресс, управление и собственный набор профилей. | Task tracker + scheduler |
| P2 | Создать модуль обновления статистики каналов | Поддерживать базу каналов актуальной без повторного массового парсинга. | Плановый и ручной сбор статистики |
| P2 | Исследовать SIM/proxy-инфраструктуру и регистрацию | Выбрать экономически и технически жизнеспособный способ масштабирования. | Сравнение вариантов + пилот |
| Later | Подготовить мультиплатформенный слой | Не привязывать общую архитектуру навсегда только к Telegram. | Выбор платформы Telegram/Instagram |

# 3. Полный список задач

## 3.1. Логи, история и Help Center

Унифицировать терминологию: заменить «История» на «Логи» во всех модулях и интерфейсах.

Интегрировать текущую историю действий и комментариев в единый экран логов; не создавать дублирующий раздел.

Заменить карточки логов на раскрывающийся список с multi-select, позволяющий параллельно просматривать 2–3 потока логов.

Добавить детальную страницу/вью записи истории и комментариев с переходом из списка.

Расширить состав логов так, чтобы по массовой ошибке было видно: действие, модуль, профиль, инициатор, время, причина/код ошибки и масштаб затронутых профилей.

Ссылки «?» должны открывать Help Center сразу на нужном якоре.

Переделать Help Center из блокирующей модалки в правую боковую панель; основной интерфейс должен оставаться доступным.

## 3.2. Менеджер профилей и права

Переименовать «Управление аккаунтами» в «Менеджер профилей»: профиль — человек/пользователь системы, аккаунт — управляемый бот.

На экране модуля показывать только свободные или разрешённые профили. Профили других модулей нельзя незаметно захватывать.

При переносе профилей между модулями показывать подтверждение с последствиями; фиксировать инициатора и действие в аудите.

Для опасных массовых действий использовать двухэтапное подтверждение; второе окно визуально отличать/смещать, предусмотреть опцию «не спрашивать повторно» только по согласованным ролям.

Добавить фильтры по стране, роли/модулю, статусу, прогреву и исправности прокси.

Страны в фильтре формировать из реально подключённых номеров/профилей, не показывать отсутствующие страны.

Состояние прокси и его валидацию вынести в Менеджер профилей; сохранить фильтр «рабочий прокси».

В дальнейшем реализовать роли пользователей и ограничения видимости папок, каналов, экспортов и административных операций.

## 3.3. Прогрев, защита и карантин

Профиль в статусе «Прогрев» полностью заблокирован для ручного назначения и других модулей; действия определяет только сценарий прогрева.

Прогрев должен смешивать естественные действия из разных модулей: поиск, чтение, комментарии, чаты и другие согласованные действия.

При падении рейтинга доверия/подозрительной активности автоматически остановить рабочие задачи и вернуть профиль в прогрев.

После восстановления рейтинга профиль автоматически или после проверки возвращается в доступный пул.

Исключение: если у профиля есть активный горячий лид, диалог продолжается даже в прогреве; статус при этом не менять.

Развести статусы Pause, FloodWait, Quarantine и SpamBlock; хранить причину, длительность и разрешённые действия.

Сделать число попыток до карантина настраиваемым (обсуждалось значение 3) и использовать длительность ограничения, полученную от Telegram.

Подготовить не менее пяти тестовых профилей для проверки блокировок, FloodWait, карантина и горячего лида.

## 3.4. Прокси, SIM и регистрация

Все подключаемые Telegram-аккаунты должны работать через назначенный прокси; прямое подключение оставить только как временное тестовое состояние.

Описать модель соответствия аккаунт → страна/город → SIM → proxy endpoint → device/IMEI → статус.

Сравнить статические и мобильные прокси с ротацией 3–5 минут; отдельно оценить собственную мобильную proxy-ферму.

Найти DevOps-специалиста или подтвердить, что инфраструктуру может собрать команда.

Исследовать поставщиков физических SIM в Украине и Европе; запросить цены для 100/500/1000+ карт и правила продления.

Не использовать виртуальные номера как основной долгоживущий контур до отдельного пилота: слабый контроль и риск возврата номера.

Спроектировать масштабируемую регистрацию на физических Android-устройствах/ферме, получение кодов и восстановление разлогиненных аккаунтов.

Провести ограниченный пилот до массовой закупки и измерить срок жизни, процент блокировок, стоимость регистрации и сопровождения.

## 3.5. Нейрокомментинг — интерфейс и логика

В настройках режима ясно показывать Conservative/Balanced/Aggressive и фактическое влияние режима на задержки и защиту.

На финальном экране вместо абстрактного «интервала» показывать выбранный режим и расчётное min/avg/max время выполнения.

Связать общий максимум комментариев, число аккаунтов и min/max на аккаунт; предупреждать о математически противоречивых значениях.

Ограничить обработку постов последними 3/5/10 либо другим настраиваемым окном, не обходить всю историю крупного канала.

Добавить фильтрацию постов и комментариев по тональности/негативу и согласовать режим семантического поиска (простой фильтр, векторный поиск или оба).

Добавить распределение типов комментариев в процентах; сумма категорий должна равняться 100%.

Сохранить глобальный системный промпт для запретов и правил; отдельные промпты использовать для тона/направления комментариев.

## 3.6. Цели, база знаний, CRM и нейрочатинг

Создать отдельную страницу «Цели»: название, описание целевого действия, этапы, критерий завершения и выбранная аудитория.

К цели прикреплять базу знаний: текст, файлы и изображения; предусмотреть версионирование и область использования.

В AI-промптах выбирать цель из списка; все назначенные боты должны двигаться к одной заданной цели.

Разделить: системные ограничения, база знаний о продукте, цель кампании и стиль конкретного сообщения.

Встроить CRM-логику: лид, статус (холодный/ответил/горячий/целевое действие/закрыт), ответственный аккаунт, история диалога и результат.

Переработать лимиты нейрочатинга: лимит должен учитывать число активных диалогов, а не только общий максимум сообщений.

После ответа лида присваивать диалогу приоритет; аккаунту разрешать продолжать беседу до достижения цели с отдельными safety-лимитами.

Не допускать обрыва активной беседы из-за исчерпания общего лимита кампании; не допускать спама неответившим пользователям.

Добавить основную аналитическую страницу: отправлено, ответы, активные диалоги, горячие лиды, целевые действия и конверсия по целям/аккаунтам.

## 3.7. Выбор целевых каналов

После выбора одной или нескольких папок показывать объединённый список каналов, а не назначать всю папку вслепую.

Для канала показывать название, ссылку/ID, категорию, язык, регион, подписчиков, активность, доступность комментариев и рейтинг.

Добавить поиск и фильтры по названию, стране/региону, языку, тематике, размеру аудитории, активности и комментариям.

Разделять язык общения и регион канала: они не выводятся друг из друга.

Реализовать multi-select каналов и массовое добавление/исключение; учитывать будущие права видимости папок и каналов.

Сделать упрощённую версию этого списка общей для нейрокомментинга, нейрочатинга и других модулей.

## 3.8. Парсер каналов

Переименовать «Шаблоны» в «Шаблоны поиска».

Разрешить создание и сохранение пользовательских шаблонов; позже ограничить доступ по ролям.

Показывать активные шаблоны и состояние «применён».

При выборе нескольких шаблонов использовать пересечение/сужение (AND): например IT + Crypto, а не сумму двух широких выдач.

Перенести переключатель «Быстрая работа» внутрь блока задержек; при включении скрывать или блокировать поля задержек и ясно объяснять эффект.

Сохранять каждый найденный канал в общей базе; дубли не создавать, а привязывать к дополнительным категориям/поисковым запускам.

Переработать перегруженный блок фильтров и визуально разделить настройки, фильтры, статистику запуска и результаты.

В результатах разделить две группы действий: фильтр/поиск/очистка/копирование и сохранение папки/Excel/JSON/экспорт.

Для администраторов оставить все необходимые форматы экспорта; право экспорта позже ограничить ролями.

Определять и сохранять язык, регион, подписчиков, рейтинг, наличие комментариев, активность постов и активность комментариев.

Фильтр «каналы без комментариев» не использовать как единственный сценарий: наличие комментариев хранить как статистический признак.

Сохранить фильтры диапазона участников и рейтинга, но определить собственную прозрачную формулу рейтинга.

Добавить прямой переход «Открыть в Telegram» и корректное копирование ID/ссылки.

## 3.9. Задачи, автоматизации и статистика каналов

Каждый запуск любого модуля должен создавать отдельную задачу с ID, модулем, целью, профилями, каналами, временем, статусом и прогрессом.

Создать внешний трекер задач: просмотр, пауза, продолжение, отмена, перезапуск, лог ошибок и результат.

Не позволять одному профилю одновременно выполнять конфликтующие задачи; статус прогрева имеет приоритет.

Автоматизация должна по расписанию включать/выключать модули и перераспределять группы профилей в рамках общей цели.

Создать отдельную задачу/модуль обновления статистики каналов с выбором аккаунтов, каналов и задержек.

Автоматически формировать уникальные пары «один канал — один доступный бот», чтобы несколько ботов не обновляли один канал одновременно.

Первый проход использовать ботов, уже работающих в каналах; второй — назначать доступные аккаунты на необслуженные каналы.

Добавить блокировку/lease задачи для устранения гонки в миллисекундах.

Поддержать регулярное обновление (на созвоне звучали сутки, 3 дня и неделя — период вынесен в открытые вопросы) и ручную кнопку «обновить сейчас».

Собирать статистику активности постов и комментариев; сохранять дату последнего успешного обновления и источник.

## 3.10. Дальнейшее развитие

Заложить платформенный переключатель Telegram/Instagram в общую архитектуру парсеров и кампаний.

Не переносить Telegram-специфичные поля в общий слой без адаптера платформы.

Исследовать подключение ComfyUI (comfy.org) для генерации контента/постов и определить место в пайплайне.

Вернуться к архитектуре генеративного контура после стабилизации Telegram-модулей, целей и базы знаний.

# 4. Ключевые бизнес-правила

| Правило | Требование |
| --- | --- |
| Прогрев выше рабочих задач | Непрогретый или повторно отправленный на прогрев профиль недоступен всем рабочим модулям. |
| Горячий лид — исключение | Активный горячий диалог продолжается даже при прогреве, но с ограничениями защиты. |
| Перенос только явно | Переключение аккаунта между модулями требует подтверждения и записи в аудит. |
| Один исполнитель на единицу работы | Один канал в конкретный момент обновляет только один бот; нужен lock/lease. |
| AI работает к цели | Промпт без цели и продуктовой базы знаний не считается готовой кампанией. |
| Активный диалог приоритетнее массового лимита | Ответивший лид получает ресурс для продолжения беседы; неответившие не должны спамиться. |
| Данные канала не теряются | Повторный парсинг обновляет карточку и связи, а не создаёт дубль. |
| Язык не равен региону | Оба параметра определяются и хранятся отдельно. |

# 5. Критерии готовности ближайшего релиза

Пользователь не может назначить непрогретый профиль или незаметно забрать профиль из другого модуля.

Каждое массовое действие и перенос профилей отражаются в логах с инициатором и результатом.

Help Center открывается справа и переходит к нужной статье без блокировки интерфейса.

Из нескольких папок можно выбрать конкретные каналы через список и фильтры.

Парсер не создаёт дубли каналов, сохраняет язык/регион/метрики и корректно объединяет шаблоны через AND.

Каждый запуск оформлен как управляемая задача со статусом и прогрессом.

AI-кампания привязана к цели, правилам и базе знаний; активный лид не теряется из-за общего лимита.

Модуль статистики гарантирует единственного исполнителя на канал и показывает дату актуальности данных.

# 6. Открытые вопросы

| Тема | Что требуется решить |
| --- | --- |
| Инфраструктура прокси | Покупать мобильные/статические прокси или строить собственную SIM proxy-ферму? Нужен расчёт TCO и пилот. |
| Страны и SIM | Какие GEO запускать первыми, сколько карт требуется на пилот и какие правила продления допустимы? |
| Регистрация | Какой hardware/software контур использовать, сколько аккаунтов допустимо на устройство/IMEI и как получать коды? |
| Рейтинг профиля | Какая формула trust score и какие пороги отправки в прогрев/возврата в работу? |
| Карантин и лиды | Какие именно действия разрешены при SpamBlock/FloodWait/Quarantine и как отвечать горячему лиду технически? |
| Семантический поиск | Нужен ли vector/RAG-поиск сразу или достаточно ключевых слов и тональности в первом релизе? |
| Период статистики | Обновлять данные канала ежедневно, раз в 3 дня или еженедельно? |
| Метрики канала | Утвердить обязательные поля и формулу рейтинга; определить источник региона. |
| Роли | Утвердить роли Admin/Operator/Sales/Viewer и матрицу прав. |
| Лимиты чата | Определить safety-лимиты на активный диалог, follow-up и кампанию после ответа лида. |
| AI-файлы | Подтвердить форматы, размеры, OCR/vision и правила обновления базы знаний. |
| Instagram/ComfyUI | Определить, что входит в текущий roadmap, а что остаётся исследованием. |

# 7. Рекомендуемая декомпозиция первого спринта

День 1–2: описать state machine аккаунта, схему профилей/ролей/прокси и правила блокировок.

День 2–4: исправить выбор профилей, подтверждения переноса, аудит и терминологию.

День 3–5: обновить логи и Help Center; добавить детальную вью.

День 4–7: реализовать список целевых каналов из нескольких папок и основные фильтры.

День 6–9: исправить шаблоны поиска, задержки и результаты парсера.

День 8–10: внедрить базовую сущность Task и трекер запуска.

Параллельно: подготовить архитектурный документ по Goals/Knowledge Base/Leads и сравнительный отчёт по SIM/proxy-вариантам.

Примечание: сроки являются ориентировочной последовательностью, а не оценкой трудозатрат. Оценку в часах/днях следует дать после аудита текущего кода и схемы данных.