AI Incubator — отчёт по проекту

Готовность по модулям и что осталось доработать — 26.07.2026

# 1. Готовность по блокам

Процент — насколько модуль готов к продаже клиенту: бэкенд, интерфейс и то, что осталось доработать.

| Блок | Готовность | Что доработать |
| --- | --- | --- |
| Парсеры (6 модулей) | 90% | Парсер участников — научить отличать канал от пользователя |
| Модули активности (6) | 75% | Прогрев (упирается в ограничение Telegram); горячий лид должен исключать аккаунт, а не отменять запуск |
| Рассылка (ЛС) | 55% | Доставку холодных ЛС — прогрев или другой пул аккаунтов |
| Иерархия Цель → Кампания → Задача | 90% | Мелкие правки по ходу; наполнить боевыми кампаниями |
| Агенты (AI-персоны) | 85% | Расширить набор готовых пресетов агентов |
| Поведение аккаунтов | 85% | Массовое редактирование распорядка — в работе |
| Балансы, токены, подписка | 80% | Подключить платёжный провайдер (сейчас набор применяется без оплаты) |
| Прокси | 80% | Раскладка при заливе большой пачки |
| CRM и лиды | 75% | Пройти воронку целиком, от лида до цели |
| Админ-панель | 85% | Расширить под платёжный провайдер (доход и выплаты) |
| Лендинг | 80% | Финальные тексты, видео и утверждённые цены |
| Автопостинг | 40% | В работе: довести и включить публикацию по расписанию |

Общая готовность продукта — около 75%.

## Ключевое за последнюю неделю

- Админ-панель— отдельная ссылка /admin со своим входом: сводная статистика, «Сейчас», «По дням», пользователи, проблемы, CRM.

- База оплат— пополнения монет (⚡) и покупки планов ($) в одной базе с диапазоном дат, поиском и разбором по клиенту.

- Отчёт— по проекту и по конкретному клиенту (клиентов может быть несколько), постатейно, выгрузка в CSV.

- Статистика пользователя— личная страница: активность, расходы, запуски, кошелёк.

- Лендинг— публичный лендинг с отдельными страницами под каждый модуль, калькулятором набора и готовыми пакетами.

- Биллинг— срок подписки (месяц/год) и роль «без оплаты» для тестеров/модераторов.

# 2. Что сделано с созвона 17.07

За период с 17 по 26 июля (созвоны 17.07 и 22.07) закрыт большой объём — около 226 правок. Основное по темам:

- Иерархия оркестрации — решение звонка 22.07. Цель → Кампания → Задача, как уровни. Задачу нельзя запустить «к цели» напрямую — только через кампанию; кампания обязана настраивать модуль пресетом, а не только выбирать аккаунты; автоматизация крепится к кампании или задаче, а не к «голому» модулю.

- Агенты — AI-персоны отдельной сущностью: тон, ограничения, дожим и язык вынесены из Цели в Агента; агент доезжает до воркеров и определяет поведение модулей.

- Поведение аккаунтов — профили ведут себя как люди — усталость и распорядок дня сквозь все модули сразу, массовое задание, анти-кластер (человеческий темп и разброс, чтобы не банили волнами), распорядок в процентах и свой у каждого аккаунта.

- Балансы и биллинг — пер-юзерные кошельки, живой баланс и тариф в шапке вместо константы, расход токенов ИИ построчно и списание монетами, пауза при нуле (а не стоп).

- Подписка как продажа — клиент сам собирает набор модулей и платит только за него; готовые наборы и наборы под клиента с ценой; срок подписки (месяц/год); роли «без оплаты» в обход подписки.

- Админ-панель — сводная статистика, постатейный отчёт (по проекту и по клиенту), покупки (пополнения + планы), база оплат с диапазоном дат; вынесена на отдельную ссылку /admin со своим входом.

- Публичный лендинг — единственная страница вне входа; современный вид на наших модулях, страницы под каждый модуль, калькулятор набора, цены.

- Менеджер аккаунтов и обзор — по правкам созвона 17.07 — колонка «Кампания» вместо «Роль» + замочек закрепления; обзор аккаунта стал страницей (как почта), таб сохраняется; чекбокс-заголовок с 3 состояниями; запрет удаления «в работе»; корзина (массовое восстановление, фильтр «только живые»); score виден всегда.

- Права и доступ — свои задачи каждому, права применяются без перезахода, точечный запрет доступа, «нет доступа — нет и кнопки», вложенная страница наследует доступ раздела.

- Парсеры и прокси — пять причин FloodWait в парсере участников; AND-пересечение переживает «Продолжить»; прокси — импорт со схемой, гео, проверка живости по протоколу.

- Документация — единый роадмап, отчёт готовности, оглавление документации, публикация платформы в GitBook.

# 3. Что доработать (главное)

- Парсер участников — отличать канал от пользователя.

- Прогрев — обойти ограничение Telegram и перевести причину на понятный текст.

- Горячий лид — исключать конкретный аккаунт, а не отменять весь запуск.

- Рассылка — доставку холодных ЛС решать прогревом или другим пулом аккаунтов.

- Пул аккаунтов — заменить/восстановить: 20 из 48 в спамблоке.

- Подключить платёжный провайдер — пополнение монет и оплата подписки.

- Автопостинг — довести до публикации по расписанию.

Подготовлено 26.07.2026.